## FICHA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

### RFI-EST-2026-004 · REVISIÓN R00

| Campo | Información | Campo | Información |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Creación de los servicios de transitabilidad mediante Puente Molinohuayco, distrito de Chilcas, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho | CUI | 2508483 |
| Especialidad | Estructuras | Fecha de emisión | 19/08/2026 |
| Solicitante | Residente de Obra | Destinatario | Supervisión de Obra |
| Asunto | Consulta sobre armado y recubrimiento de la pantalla plegada del estribo derecho — diferencias CG-11 a CG-13 | Respuesta requerida | Pendiente |
| Estado | POR EMITIR | Prioridad | Alta — condiciona el armado y vaciado de la pantalla plegada del estribo derecho |

### 1. Motivo de la consulta

RFI bajo la Acción AC-02 del IES-001-EST-PRDV-GRA-2026. La memoria del expediente define el armado de la pantalla plegada del estribo derecho: Ø 5/8" @ 200 mm horizontal y @ 250 mm vertical en ambas caras, con 50 mm de recubrimiento. El análisis CALC-EST-2026-003-R00 determina que el refuerzo vertical contractual es inferior al mínimo de flexión E.060 y que los recubrimientos son insuficientes para la exposición. Se propone uniformizar a Ø 5/8" @ 230 mm en todas las caras y direcciones, con recubrimientos de 100 mm exterior y 75 mm interior, como mejora no significativa. Se solicita a la Supervisión pronunciarse.

### 2. Condición encontrada y definición requerida

| ID | Definición requerida a la Supervisión | Expediente técnico | Calculado | Propuesta técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CG-11 Refuerzo horizontal — zona central (pantalla central) | Definir el espaciamiento definitivo del refuerzo horizontal de la pantalla central. | Ø 5/8" @ 200 mm en cara interior y exterior | Cara exterior: Ø 5/8" @ 245 mm; cara interior: Ø 5/8" @ 225 mm | Ø 5/8" @ 230 mm en cara interior y exterior |
| CG-11 Refuerzo horizontal — aleros (alas izquierda y derecha) | Definir el espaciamiento definitivo del refuerzo horizontal de los aleros. | Ø 5/8" @ 200 mm en cara interior y exterior | Cara exterior: Ø 5/8" @ 230 mm; cara interior: Ø 5/8" @ 225 mm | Ø 5/8" @ 230 mm en cara interior y exterior |
| CG-12 Refuerzo vertical — zona central (pantalla central, nivel de base) | Definir el espaciamiento definitivo del refuerzo vertical de la pantalla central. | Ø 5/8" @ 250 mm en cara interior y exterior | Cara exterior: Ø 5/8" @ 245 mm; cara interior: Ø 5/8" @ 225 mm | Ø 5/8" @ 230 mm en cara interior y exterior |
| CG-12 Refuerzo vertical — aleros (alas izquierda y derecha, nivel de base) | Definir el espaciamiento definitivo del refuerzo vertical de los aleros. | Ø 5/8" @ 250 mm en cara interior y exterior | Cara exterior: Ø 5/8" @ 245 mm; cara interior: Ø 5/8" @ 225 mm | Ø 5/8" @ 230 mm en cara interior y exterior |
| CG-13 Recubrimiento — cara exterior (+n) | Definir el recubrimiento definitivo de la cara en contacto con agua con abrasión. | 50 mm (memoria de cálculo) | 100 mm (agua con abrasión) | 100 mm |
| CG-13 Recubrimiento — cara interior (−n) | Definir el recubrimiento definitivo de la cara en contacto con el relleno. | 50 mm (memoria de cálculo) | 75 mm (relleno) | 75 mm |

Consulta principal: ¿Aprueba la Supervisión la uniformización del armado de la pantalla plegada del estribo derecho a Ø 5/8" @ 230 mm en todas las caras y direcciones (zona central y aleros), con recubrimiento de 100 mm en la cara exterior (agua con abrasión) y 75 mm en la cara interior (relleno), conforme al sustento de CALC-EST-2026-003-R00, considerada como mejora no significativa del expediente técnico? En caso de observación, precisar el armado y los recubrimientos definitivos.

Restricción preventiva: No ejecutar el armado ni el vaciado de la pantalla plegada del estribo derecho hasta contar con el pronunciamiento de la Supervisión sobre CG-11 a CG-13, los planos actualizados y las modificaciones aprobadas que correspondan.

Documentos de referencia: CALC-EST-2026-003-R00 (memoria de cálculo del refuerzo de la pantalla plegada).

## PRONUNCIAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN

### 3. Opinión por diferencia propuesta

| Ítem | Favorable | Desfavorable | Condicionada | Observación, condición o documento requerido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CG-11 · Refuerzo horizontal (zona central y aleros) | ꙱ | ꙱ | ꙱ |  |
| CG-12 · Refuerzo vertical (zona central y aleros) | ꙱ | ꙱ | ꙱ |  |
| CG-13 · Recubrimientos (cara exterior 100 mm / interior 75 mm) | ꙱ | ꙱ | ꙱ |  |

### 4. Definiciones generales

| Definición | Respuesta |
| --- | --- |
| Clasificación del cambio propuesto | No significativo — mejora del expediente técnico (no altera la concepción técnica ni el dimensionamiento de la estructura) |
| ¿Requiere modificación del expediente técnico? | ꙱ Sí · ꙱ No · ꙱ Condicionado. Alcance: |
| ¿Requiere planos actualizados? | ꙱ Sí · ꙱ No. Fecha comprometida de entrega: |
| Autoridad que aprobará la modificación |  |
| Restricciones o condiciones para continuar los trabajos |  |

El pronunciamiento deberá identificar los planos, especificaciones y documentos que sustenten la instrucción, incluida la validación del diseño de detalle de la cara interior y las longitudes de desarrollo y empalme. Todo valor preliminar reportado deberá formalizarse mediante documentación firmada.

### 5. Datos y conformidad

| Campo | Información | Campo | Información |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisado por |  | Cargo / especialidad |  |
| Fecha de respuesta |  | Registro profesional |  |
| Firma de la Supervisión |  | Sello |  |

| EMISIÓN DE LA CONSULTA | EMISIÓN DE LA CONSULTA | RECEPCIÓN Y PRONUNCIAMIENTO |
| --- | --- | --- |
| Residente de Obra | Especialista en Estructuras | Supervisión de Obra |
| Fecha: ____________________ | Fecha: ____________________ | Fecha: ____________________ |